שלושה דברים שחסרים לגרסת Journal:

- הכללה למערכות אמיתיות נוספות.

- ניסוי כמותי שיטתי בפרמטרים ובמנגנונים של SBT.

- השוואת discovery משוכפלת תחת תקציבים בני־השוואה.

המבנה המחקרי המומלץ

גרסת TSE תכיל ארבעה מחקרים משלימים:

| מחקר | מטרה |
| --- | --- |
| הרחבת UC1 | בחינת interleaving על יותר מכשל אמיתי אחד או שניים |
| הרחבת UC2 | בחינת deep-state reachability במערכות אמיתיות נוספות |
| Sensitivity/Ablation | בידוד התרומה של binding, multiplicity ו־composition |
| Generator corpus | בדיקת הכלליות וה־scalability על עשרות מפרטי OpenAPI |

כך מתקבלת הרחבה מהותית וברורה ביחס ל־FSE, בלי לזרוק את העבודה שכבר נעשתה.

1. אילו מערכות להוסיף

מינימום סביר: שתי מערכות אמיתיות נוספות

זו ההרחבה המינימלית שהייתי שוקל מספקת ל־TSE:

- מערכת אמיתית בינונית אחת.

- מערכת אמיתית גדולה אחת.

- לפחות באחת מהן יהיו גם deep prefixes וגם פעולות מקבילות או multi-session.

יעד מומלץ: שלוש מערכות אמיתיות נוספות

זה המספר הנכון בעיניי:

מערכת A — REST בינונית עם workflow עמוק

מאפיינים רצויים:

- 40–100 פעולות OpenAPI.

- 8–20 סוגי ישויות.

- לפחות 10 קשרי producer-consumer.

- authentication והרשאות.

- prefix חוקי באורך 5–10 פעולות.

- לפחות שני business invariants.

- SUT אמיתי שניתן להפעיל מקומית.

- לפחות תקלה היסטורית אמיתית אחת.

המטרה: להראות שהיתרון של composition אינו מוגבל ל־benchmarks הקטנים.

מערכת B — מערכת גדולה ומורכבת

מאפיינים רצויים:

- 150–400 פעולות.

- 20–60 סוגי ישויות.

- עשרות identifier dependencies.

- lifecycle states, למשל:

created -> approved -> active -> suspended -> closed

- פעולות בעלות preconditions עסקיים.

- לפחות שתי תקלות אמיתיות או invariants הניתנים לבדיקה.

המטרה: להראות שה־generator מסוגל לייצר מודל executable ולא רק לנתח specification גדול.

מערכת C — מערכת המשלבת depth ו־interleaving

זו המערכת החשובה ביותר מבחינה מדעית.

מאפיינים:

- 50–200 פעולות.

- עבודה של כמה users/sessions על משאב משותף.

- workflow חוקי רב־שלבי לפני נקודת התחרות.

- תקלות התלויות גם במצב שנבנה קודם וגם בסדר הפעולות.

- יכולת reset מלאה בין ניסויים.

- אפשרות לבצע replay דטרמיניסטי.

דוגמה מופשטת:

create account

create resource

grant permission

reserve resource

modify shared state from session A

confirm or cancel from session B

המטרה: לחבר אמפירית את שני הצירים, ולא רק רעיונית כפי שקורה כעת בין UC1 ל־UC2.

מערכת רביעית אופציונלית — Scale בלבד

אפשר להוסיף specification גדול מאוד:

- 500–1,500 פעולות.

- 100+ schemas.

- אין הכרח להפעיל את כל ה־SUT.

- המטרה היא generator scalability בלבד.

יש למדוד:

- זמן parsing;

- זמן dependency inference;

- מספר bindings;

- גודל המודל;

- operation coverage;

- validation success;

- memory consumption.

אסור להציג מערכת כזו כראיית bug-finding אם אין SUT אמיתי ותקלות מאומתות.

2. האם להשתמש במערכות הקיימות

כן. אין סיבה לזרוק אף אחת מהן.

Library, Garage ו־Pharmacy

ישמשו כ־controlled benchmarks:

- ground truth ידוע;

- ניסויי ablation;

- parameter sensitivity;

- בדיקות רבות וזולות;

- יכולת להפריד מנגנונים.

בגרסת TSE צריך להציג אותן במפורש כ־mechanism benchmarks, ולא כראיה המרכזית ל־generalizability.

NetBox

ישמש לשני דברים:

- בדיקת scalability מול מפרט גדול.

- השוואה עקבית לגרסת FSE.

אבל בגרסת TSE כדאי לצמצם את התלות ב־benchmark harness שלו. לפחות אחת מהמערכות החדשות צריכה לפעול מול SUT אמיתי ללא projection מלאכותי.

3. האם להמשיך להשתמש ב־UC1

כן, בהחלט. UC1 הוא אחד החלקים החזקים במאמר, משום שהוא מספק ראיה על מערכת אמיתית ועל failure manifestations אמיתיים.

עם זאת, ל־TSE לא הייתי משאיר אותו בדיוק כפי שהוא.

ההרחבה המינימלית ל־UC1

להוסיף לפחות:

- תקלה היסטורית אמיתית נוספת אחת;

- עדיפות לשתי תקלות נוספות;

- כמה campaigns עצמאיים לכל תקלה;

- baseline אקראי ו־overlap-aware ranking;

- schedule-level analysis זהה בכל התקלות.

המבנה הרצוי:

| יעד | סוג | מספר schedules | repetitions |
| --- | --- | --- | --- |
| הכשל הנוכחי 1 | ordering intervention | 10–20 | 30–100 |
| הכשל הנוכחי 2 | amplification | 10–20 | 30–100 |
| כשל חדש 1 | amplification | 10–20 | 30–100 |
| כשל חדש 2 | ordering או amplification | 10–20 | 30–100 |

אין הכרח שהמערכת תהיה שוב Magento. אפשר להוסיף מערכת real-world אחרת אם קשה לשחזר תקלות Magento נוספות.

ההרחבה הטובה ביותר ל־UC1

לבצע באחת המערכות החדשות ניסוי שבו נדרש:

- prefix עמוק;

- שתי sessions;

- interleaving מסוים;

- semantic oracle.

כך ניתן יהיה לומר שהייצוג המשותף נבדק גם בניסוי מאוחד:

depth + binding + interleaving

זו תהיה תרומה חדשה ומשמעותית מאוד ביחס למאמר FSE.

4. ניסויי Sensitivity לפרמטרים

הגרסה הנוכחית משווה בעיקר:

Basic:   1 entity / 1 action

Complex: 5 entities / 7 actions

ל־TSE כדאי לבדוק מספר רמות.

מערך מומלץ

לא לבצע factorial מלא ויקר של כל שילוב אפשרי. להשתמש בחמש רמות מדורגות:

| Profile | Entities | Actions |
| --- | --- | --- |
| P1 | 1 | 1 |
| P2 | 2 | 3 |
| P3 | 3 | 5 |
| P4 | 5 | 7 |
| P5 | 7 | 10 |

לכל profile למדוד:

- מספר compositions;

- מספר tests שנוצרו;

- מספר פעולות שבוצעו;

- valid dependent operations;

- semantic classes confirmed;

- זמן generation;

- זמן execution;

- peak memory;

- time/actions to first confirmation.

כמה runs

במערכות הקטנות:

- לפחות 30 seeds לכל profile.

- עדיף 50 seeds, משום שהריצה זולה.

במערכות האמיתיות:

- לפחות 10 runs לכל profile.

- עדיף 20 אם זמן הריצה מאפשר.

מה רוצים להראות

לא רק ש־P4 טוב מ־P1, אלא:

- באיזו נקודה reachability משתפרת;

- מתי המודל מפסיק לתת תועלת נוספת;

- מה העלות של כל רמת richness;

- האם 5/7 הוא אזור סביר ולא מספר שנבחר לאחר ראיית התוצאות.

5. Ablation study

יש לבצע לפחות ארבע configurations:

| Configuration | Binding | Dependency-aware composition | Multiplicity | Ranking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Full | כן | כן | כן | כן |
| No binding | לא | כן | כן | כן |
| No dependency composition | כן | לא | כן | כן |
| Basic multiplicity | כן | כן | לא | כן |
| No ranking — ל־UC1 | כן | כן | כן | לא |

ה־ablation הקיים של binding הוא בסיס מצוין, אבל TSE ירצה לדעת מה תורמים גם:

- dependency inference;

- multiplicity;

- composition;

- ranking.

מדדים

- valid prefixes;

- successful bindings;

- semantic confirmations;

- invalid requests;

- prefix depth;

- schedule diversity;

- time/actions to confirmation.

6. השוואה ל־RESTler ול־EvoMaster

ההשוואה הנוכחית צריכה להישאר, אבל יש להוסיף ניסוי discovery נפרד.

שני protocols נפרדים

Protocol A — כפי שיש כיום

End-to-end comparison:

- כל כלי משתמש ב־native pipeline שלו.

- אותו OpenAPI.

- אותו SUT.

- אותו evaluator.

- אותו clean-state policy.

זה נשאר ניסוי legitimacy/reachability.

Protocol B — discovery comparison חדש

- אותו wall-clock budget.

- אותם task-relevant operations.

- 10–20 independent seeds.

- reset בין tests.

- sequence-local evidence בלבד.

- ללא selected composition ידני.

- דיווח של מספר HTTP actions בפועל.

תקציב מומלץ

למערכת אמיתית:

10 runs × 1 hour × 3 methods

לשלוש מערכות:

90 tool-hours

אם כוללים 20 runs:

180 tool-hours

זה עומס סביר למחקר Journal וניתן להרצה במקביל.

מדדים סטטיסטיים

- probability of confirmation;

- median time to first confirmation;

- actions to first confirmation;

- survival curve;

- bootstrap confidence intervals;

- endpoint coverage;

- dependency-edge coverage;

- legal-prefix completion rate.

אין להסתפק שוב רק ב־class count.

7. בדיקת הכלליות של ה־generator

זה יכול להיות ניסוי זול יחסית שמוסיף ערך רב.

Corpus מומלץ

- מינימום: 15 מפרטי OpenAPI.

- יעד טוב: 25–30.

- יעד חזק מאוד: 40–50.

אין צורך להפעיל SUT מלא לכל specification.

חלוקת הגדלים

| קטגוריה | פעולות | מספר רצוי |
| --- | --- | --- |
| קטן | 10–40 | 5–8 |
| בינוני | 41–150 | 8–12 |
| גדול | 151–500 | 5–8 |
| גדול מאוד | 500+ | 2–4 |

מה למדוד

- specs שעברו parsing;

- operation representation coverage;

- schemas/entities שהופקו;

- producer-consumer edges;

- ambiguous identifiers;

- generation failures;

- validation failures;

- זמן generation;

- memory;

- מספר תיקונים ידניים.

קריטריון חשוב

ה־generator צריך לרוץ באופן אוטומטי לחלוטין. אם נדרש תיקון ידני, יש לתעד:

- מה תוקן;

- כמה זמן נדרש;

- האם התיקון כללי או system-specific.

8. הערכת מאמץ אנושי

טבלה 3 הנוכחית מבוססת על הערכות retrospective. בגרסת TSE כדאי לעבור למדידה prospective.

אפשרות מינימלית

בכל מערכת חדשה לתעד:

- זמן הכנת OpenAPI;

- זמן generation;

- זמן review;

- זמן תיקון bindings;

- זמן כתיבת oracle;

- זמן validation.

להשתמש בטופס ורישום timestamps קבועים מראש.

אפשרות חזקה יותר

לתת ל־6–12 מפתחים להשתמש בכלי על מערכת שאינם מכירים ולמדוד:

- זמן עד model תקין;

- מספר התערבויות;

- טעויות;

- הבנת התוצר;

- perceived usability.

User study אינו חובה אם הניסויים הטכניים חזקים, אבל הוא יכול להעלות משמעותית את התרומה ההנדסית.

9. שאלות המחקר לגרסת TSE

אני מציע מבנה של חמש שאלות:

JRQ1 — Generality:

How reliably does the generator transform diverse OpenAPI specifications

into executable, dependency-preserving story models?

JRQ2 — Depth:

How do composition richness and semantic binding affect the reachability

of deep business-logic failures?

JRQ3 — Interleaving:

How effectively do semantic composition and overlap-aware ranking expose

and amplify concurrency-sensitive business-logic failures?

JRQ4 — Combined mechanism:

How does the common representation perform when a failure requires both

a long legal prefix and a specific cross-session interleaving?

JRQ5 — Cost and scalability:

What generation, execution, and human-validation costs are incurred as

system and composition size increase?

השוואת הכלים תהיה חלק מ־JRQ2 ו־JRQ4, ולא בהכרח RQ נפרדת.

10. תוכנית עבודה מעשית

שלב A — מיד לאחר הגשת FSE

משך משוער: 3–4 שבועות.

- להקפיא את גרסת FSE והארטיפקט.

- להגדיר מראש protocols ו־metrics.

- לבנות experiment manifest.

- לבחור מערכות לפי מאפיינים, לפני צפייה בתוצאות.

- להגדיר כללי inclusion/exclusion.

שלב B — Corpus של OpenAPI

משך: 4–6 שבועות.

- לאסוף 25–30 specifications.

- להריץ generator.

- לתקן כשלים כלליים בלבד.

- לבצע scale analysis.

- לשמור generated models וה־reports.

שלב C — שתי מערכות אמיתיות ראשונות

משך: 6–10 שבועות.

- מערכת workflow בינונית.

- מערכת גדולה.

- להגדיר semantic classes מתוך תיעוד או bugs היסטוריים.

- לבנות sequence-local evaluators.

- לבצע Basic/Complex ו־sensitivity.

שלב D — מערכת משולבת depth/interleaving

משך: 6–8 שבועות.

- להגדיר trigger requiring both axes.

- להריץ ranking ו־replay.

- לבצע controlled-ordering intervention.

- לבצע discovery campaigns.

שלב E — Baselines ו־replications

משך: 4–8 שבועות, חלקו במקביל.

- RESTler.

- EvoMaster.

- SBT ללא selected composition.

- 10–20 seeds.

- matched wall-clock budgets.

- statistical analysis.

שלב F — כתיבת TSE

משך: 6–8 שבועות.

- להשאיר את מאמר FSE כבסיס מצוטט.

- להוסיף סעיף מפורש:

Extension over the conference version

- להפריד בין ממצאים משוחזרים מ־FSE לבין evidence חדש.

- לעדכן את הארטיפקט לגרסת Journal נפרדת.

11. תכנון מינימום לעומת תכנון מומלץ

גרסת מינימום סבירה ל־TSE

- שתי מערכות אמיתיות חדשות.

- לפחות אחת עם תקלה היסטורית.

- 15 OpenAPI specs ב־corpus.

- sensitivity של 4–5 profiles.

- שלושה ablations.

- 10 runs לכל כלי ולכל מערכת.

- הרחבת UC1 בתקלה נוספת אחת.

גרסה שאני ממליץ עליה

- שלוש מערכות אמיתיות חדשות.

- אחת בינונית, אחת גדולה ואחת המשלבת depth/interleaving.

- לפחות 3–5 תקלות היסטוריות חדשות בסך הכול.

- 25–30 OpenAPI specs.

- 5 parameter profiles.

- ארבעה ablations.

- 10–20 runs לכל כלי.

- לפחות שתי תקלות UC1 נוספות או ניסוי concurrency במערכת אמיתית נוספת.

- מדידת מאמץ prospective.

ההמלצה המרכזית

כן, לשמור ולהרחיב את UC1. אבל התרומה החזקה ביותר לגרסת TSE תהיה מערכת אמיתית חדשה שבה אותו failure דורש גם prefix עמוק וגם interleaving בין sessions. זה יסגור את הפער המדעי העיקרי של גרסת FSE: כיום שני הצירים מחוברים באמצעות ייצוג משותף, אך נבדקים בשני מחקרים שונים.

אם תצליח להוסיף שלוש מערכות אמיתיות, corpus של כ־25 OpenAPI specifications, sensitivity מסודר וניסוי אחד משולב depth/interleaving — זו כבר תהיה גרסת TSE בעלת סיכוי ממשי, ולא רק גרסה ארוכה יותר של מאמר הכנס.

Here is your new api token: tk_2db311ace21152f75b19c03251ab8ff9339fcdfe
Store it in a secure location, you won't see it again!

API tokens allow you to use Vikunja's API without user credentials.  .

| ID | Title | Permissions | Expires at | Created at | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBT-tester | caldav: access feeds: access filters: create, delete, read one, update labels: create, delete, read all, read one, update migration: csv detect, csv migrate, csv preview, csv status, planka migrate, planka status, ticktick migrate, ticktick status, vikunja file migrate, vikunja file status, wekan migrate, wekan status notifications: create, delete, read all, update other: avatar, logout, routes, user, users, ws projects: background, background delete, background get, backgrounds upload, create, delete, duplicate, projectusers, read all, read one, tasks by index, update, users search, views buckets, views buckets delete, views buckets post, views buckets put, views buckets tasks, views buckets tasks get projectsShares: create, delete, read all, read one projectsTeams: create, delete, read all, update projectsUsers: create, delete, read all, update projectsViews: create, delete, read all, read one, update projectsViewsTasks: read all projectsWebhooks: create, delete, read all, update reactions: create, delete, read all tasks: create, create bulk, delete, duplicate, position, read, read all, read one, update, update bulk tasksAssignees: create, delete, read all, update bulk tasksAttachments: create, delete, read all, read one tasksComments: create, delete, read all, read one, update tasksLabels: create, delete, read all, update bulk tasksRelations: create, delete teams: create, delete, members admin, read all, read one, update teamsMembers: create, delete webhooks: events | in a month | a few seconds ago |  |